DotLine Sales

Implementation Roadmap

Built on DotLine Core

v1.0  |  2026년 3월

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기반 | DotLine Core (5가지 입력 타입 완성) |
| 목표 | 영업 특화 버티컬 MVP 구현 |
| 전략 | Core 코드베이스 포크 → UI/프롬프트/스키마 변경 |
| 핵심 원칙 | 고객 카드 → 데이터 유입 → 자동 액션 → AI 가치 극대화 |

# Phase 0: 기반 준비 (1~2일)

Core를 Sales로 분기하기 전 설계 작업. 모든 구현의 토대가 되는 단계.

| 순서 | 작업 | 상세 내용 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | DB 스키마 설계 | 고객 카드, 팔로업 알림, 미팅 테이블 설계 | 모든 기능의 데이터 구조 토대 |
| 0-2 | AI 프롬프트 설계서 | 4개 모드별 시스템 프롬프트, RAG 규칙 | AI 품질 결정하는 핵심 설계 |
| 0-3 | UI 와이어프레임 | Core와 달라지는 화면 흐름 정리 | 개발 전 UX 합의 |

# Phase 1: 고객 카드 시스템 (핵심 뼈대)

모든 기능이 고객 카드에 연결됨. 이게 없으면 나머지 기능이 전부 붕 뜸.

| 순서 | 작업 | Core 재활용 | 상세 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 고객 카드 DB + API | 프로젝트 테이블 확장 | 고객명, 회사명, 온도, 예산 필드 추가 |
| 1-2 | 고객 카드 UI | 프로젝트 폴더 UI 변환 | 카드형 리스트 + 온도 표시 + 타임라인 |
| 1-3 | 아이템 → 카드 연결 | project_id 그대로 활용 | 기존 아이템이 고객 카드에 자동 연결 |
| 1-4 | AI 자동 추출 | AI enrichment 확장 | 텍스트/보이스에서 고객명/예산/경쟁사 감지 |

### 고객 카드 필드 구조

| 필드 | 자동 추출 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 고객명 / 회사명 | AI 자동 | 보이스, 텍스트에서 감지 |
| 마지막 접촉일 | 자동 갱신 | 캡처 시마다 자동 업데이트 |
| 미팅 횟수 | 자동 집계 | 관련 아이템 수 기반 |
| 결정 시점 / 예산 | AI 자동 | 대화 내용에서 감지 |
| 경쟁사 언급 | AI 자동 | 키워드 태그 |
| 성사 온도 | AI 예측 | 히스토리 기반 확률 표시 |
| 팔로업 알림 | 자동 설정 | 접촉 패턴 기반 추천 |

# Phase 2: 미팅 즉시 캡처 (킬러 UX)

Core 보이스 기능이 이미 고도화되어 있어서 빠르게 구현 가능.

| 순서 | 작업 | Core 재활용 | 상세 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 원터치 녹음 UX | Voice 타입 확장 | 앱 열면 바로 녹음 시작 모드 |
| 2-2 | AI 후처리 강화 | STT + AI enrichment | 전사 결과에서 고객명/약속/예산 구조화 추출 |
| 2-3 | 고객 카드 자동 매칭 | auto-connect 확장 | 녹음 내용에서 고객 감지 → 해당 카드 연결 |
| 2-4 | 명함 OCR → 카드 생성 | 이미지 AI 분석 확장 | 이름/회사/연락처 추출 → 카드 자동 생성 |

### 60초 캡처 시나리오

| 단계 | 사용자 행동 | DotLine Sales 반응 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 미팅 종료, 앱 열기 | 즉시 녹음 모드 활성화 |
| 2 | 30초~2분 핵심 내용 말하기 | 실시간 음성 인식 |
| 3 | 녹음 종료 | AI 분석 시작 (3~5초) |
| 4 | 분석 완료 | 고객명/예산/경쟁사/약속 자동 추출 |
| 5 | 고객 카드 확인 | 기존 카드 업데이트 or 신규 생성 |
| 6 | 앱 닫기 | 팔로업 알림 자동 설정 완료 |

# Phase 3: 팔로업 알림 엔진

Core의 크론잡 + 푸시 인프라 재활용. 쌓인 데이터 기반으로 작동.

| 순서 | 작업 | Core 재활용 | 상세 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 알림 규칙 DB | nudges 테이블 확장 | 팔로업 유형별 규칙 저장 |
| 3-2 | AI 타이밍 추천 | AI enrichment | 고객 카드 접촉 패턴 분석 → 최적 연락 시점 |
| 3-3 | 알림 크론잡 | morning-push 크론 확장 | 약속/관계온도/D-Day 알림 발송 |
| 3-4 | D-Day 알림 | expiry-check 크론 확장 | 결정 시점/갱신일 카운트다운 |

### 알림 유형별 상세

| 알림 유형 | 트리거 조건 | 예시 메시지 |
| --- | --- | --- |
| 약속 팔로업 | 미팅에서 약속 감지 후 N일 경과 | 김대표님께 보내기로 한 자료 확인하셨나요? |
| 관계 온도 경고 | 마지막 접촉 후 2주 이상 경과 | 최부장님 3주째 연락 없어요. 관계가 식고 있어요 |
| 결정 시점 D-Day | 고객 결정 시점 D-7, D-3, D-1 | 이사장님 계약 결정일 D-7, 지금 연락 타이밍이에요 |
| 갱신일 알림 | 보험/계약 갱신일 감지 | 박실장님 계약 갱신일 한 달 전입니다 |
| 재활용 인사이트 | 오래된 고객 관련 트렌드 | 6개월 전 관심 없었던 홍대리, 지금 필요할 것 같아요 |

# Phase 4: AI 세일즈 파트너 (킬러 기능)

Core DL Agent 챗봇을 4개 모드로 분화. 충분한 데이터가 있어야 제대로 작동.

| 순서 | 모드 | 핵심 기능 | 구현 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | Mode 1: 미팅 브리핑 | 고객 히스토리 분석 → 브리핑 문서 생성 | RAG + 고객 카드 컨텍스트 주입 |
| 4-2 | Mode 4: 인사이트 리포트 | 성사 패턴, 강점/약점 분석 | 전체 고객 카드 데이터 집계 분석 |
| 4-3 | Mode 3: 복기 코칭 | 미팅 녹음 분석 + 감정 온도 + 전략 제안 | 미팅 캡처 데이터 + AI 분석 |
| 4-4 | Mode 2: 롤플레이 | AI가 고객 역할 → 협상 연습 + 피드백 | 페르소나 프롬프트 엔지니어링 |

### AI 파트너 프롬프트 설계 원칙

- 고객 카드 데이터를 매 대화마다 컨텍스트로 주입 (RAG)

- 롤플레이 모드: 페르소나 고정 + 현실적 거절 패턴 학습

- 피드백 모드: 구체적 수치와 개선 액션 중심

- 한국 영업 문화 특화 (관계 중심, 간접 표현, 직급 문화)

- 법적 리스크 발언 차단 (보험 과장 광고, 허위 정보 방지)

# Phase 5: 마무리 + 런칭

| 순서 | 작업 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| 5-1 | 랜딩 페이지 | 영업직 타겟 카피 + 기능 소개 + CTA |
| 5-2 | Pro 결제 연동 | 월 19,900원 구독 결제 |
| 5-3 | 베타 유저 모집 | 보험 GA 커뮤니티 10명 모집 |
| 5-4 | 성과 사례 수집 | 베타 유저 인터뷰 → 마케팅 콘텐츠 |

## 수익 모델

| 플랜 | 가격 | 대상 | 주요 제한 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | 무료 | 체험용 | 고객 카드 5개, AI 챗 일 3회 |
| Pro | 월 19,900원 | 개인 영업직 | 무제한 + 롤플레이 |
| Team | 월 인당 14,900원 | 영업팀 3인+ | Pro + 팀 공유 + 리포트 |
| Enterprise | 협의 | 대형 조직 | CRM 연동 + 전용 AI |

# 구현 순서 요약

고객 카드 (뼈대) → 즉시 캡처 (데이터 유입) → 알림 (자동 액션) → AI 파트너 (가치 극대화)

| Phase | 기간 | 핵심 산출물 | 의존성 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 1~2일 | DB 스키마 + AI 프롬프트 + 와이어프레임 | 없음 (시작점) |
| Phase 1 | 3~5일 | 고객 카드 시스템 (DB + UI + AI 추출) | Phase 0 |
| Phase 2 | 3~5일 | 미팅 즉시 캡처 + 명함 OCR | Phase 1 |
| Phase 3 | 3~5일 | 팔로업 알림 엔진 | Phase 1 |
| Phase 4 | 1~2주 | AI 세일즈 파트너 4개 모드 | Phase 1~3 |
| Phase 5 | 3~5일 | 랜딩 + 결제 + 베타 런칭 | Phase 4 |

DotLine Sales

기록이 매출이 되는 순간

Built on DotLine Core